

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «БАБУШКИНСКОЕ»

КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(МОГП «БАБУШКИНСКОЕ»)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От 11.01.2018года №1

**Г. Бабушкин**

 «Об утверждении муниципального краткосрочного

плана по реализации Республиканской программы

«Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Бурятия,

на 2014-2043 годы» на 2017-2019 г.г.»

В целях реализации статьи 168 Жилищного кодекса РФ и обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Бабушкинское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальный краткосрочный план муниципального образования городского поселения «Бабушкинское» по Реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2017-2019г.г. (Приложение 1 к настоящему постановлению).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

МОГП «Бабушкинское» В.А.Ларюшкин

Утверждаю:

Глава администрации МОГП «Бабушкинское»

В.А. Ларюшкин

к Постановлению №1 от 11.01.2018г.

М.П.

Республиканский краткосрочный план

Реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043»

в МОГП «Бабушкинское» на 2017гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | год  | материал стен |  количество этажей | общая площадь МКД, всего, кв.м | в том числе площадь помещений МКД, кв.м | вид работ/услуг по капитальному ремонту  | Стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, руб./кв.м |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
|   | **ИТОГО по МОГП «Бабушкинское»** |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **2017 год** |
| 1г. Бабушкин, ул. Заречная, д.16 | 1988 |   | дерево | 2 | 1301,90 | 738,20 |  Ремонт системы холодного водоснабжения | 85378,60 | 53,94 |
|  Ремонт системы отопления | 580 269,85 | 428,16 |
| Крыша МКД | 1 482 942,21 | 1103,54 |
| 3 г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 |  2012год | кирпич | 2 | 2 126,60 | 994,60 | Ремонт системы отопления | 987 274,05 | 446,31 |
| **2018 год** |
| 1.г. Бабушкин, ул. Заречная, д.16 | 1987 |   | дерево | 2 | 1301,90 | 738,20 |  Ремонт системы электроснабжения | 248493,65 | 175,00 |
| 2. г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.46 | 1979 |  | кирпич | 2 | 2 057,00 | 834 | Ремонт системы отопления | 993 160,74 | 464,16 |
| 3.Г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д.2 | 1939 |  | дерево | 2 | 830,98 | 452,70 | Ремонт системы электроснабжения | 121 206,74 | 130,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 259649,34 | 1500,00 |
| 4. Г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 |  | кирпич | 2 | 2 181,40 | 994,60 | Ремонт системы электроснабжения | 383 511,93 | 160,00 |
| 5.Г. Бабушкин, ул. Октябрьская,д.2/1 | 1985 |  | кирпич | 2 | 2 238,50 | 961,1 | Ремонт системы электроснабжения | 393 550,69 | 160,00 |
| 6.Г. Бабушкин, ул. Советская,д.2 | 1968 |  | кирпич | 4 | 3 615,90 | 2075,90 | Ремонт системы электроснабжения | 641062,91 | 161,72 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1596781,44 | 426,08 |
| **2019 год** |
| 1.Г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д.1 | 1991 |  | кирпич | 3 | 3205,7 | 1486,30 | Ремонт системы водоотведения | 163650,99 | 35,53 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 3 543 452,55 | 1082,2 |
| 2.Г. Бабушкин, ул. Ленина, д.44 | 1973 |  | дерево | 2 | 619,60 | 379,20 | Ремонт системы электроснабжения | 90 374,86 | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 954320,31 | 1500 |
| 3. Г. Бабушкин, ул. Ленина, д.45 | 1967 |  | дерево | 2 | 581,85 | 335,32 | Ремонт системы электроснабжения | 84 868,64 | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 896177,01 | 1500 |
| 4. Г. Бабушкин, ул. Набережная, д.7 | 1993 |  | дерево | 2 | 1087,60 | 650,80 | Ремонт системы электроснабжения | 207590,21 | 175 |